Jaksoraportti 01 (29.9.2025 – 20.10.2025)

Ryhmä: Group\_16

Ryhmän jäsenet: Jussi Kitunen

Otso Närhi

Päivämäärä: 20.10.2025

# Tilanne

Sovelluksen toiminnot ovat pääpiirteittäin tehtynä, mutta tietokantaa ei ole vielä lisätty. Tapahtumat tallentuvat tietokantaan, mutta uusien tapahtumien lisäys onnistuu vain manuaalisesti. API:t ja käyttäjien tietokanta ovat työn alla.

# Ongelmat

Ongelmia on tullut lähinnä erilaisten aikataulujen vuoksi.

# Tehty työmäärä

Projekti on normaaliin tahtiin. Projektin valmiusasteeksi arvioidaan 70%.

Projektiryhmä on käyttänyt projektiin n. 70 tuntia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tehty työmäärä (h) | Mitä tehnyt |
| Jussi | 50h | CRUD, Tapahtumakalenteri, Hallintapaneeli, Käyttöliittymä, Kirjautuminen/Rekisteröinti |
| Otso | 20h | SQL-tietokannan suunnittelu |

# Seuraavan jakson tehtävät

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Suunniteltu työmäärä (h) | Tehtävä |
| Jussi | 20h | Toimintojen viimeistely, Mobiiliversiot, Dokumentointi |
| Otso | 20h | SQL-Tietokannan toteutus, Dokumentointi |

# Toimintojen valmiusaste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Toiminnallisuuden kuvaus** | **Valmiina / %** |
| 1 | CRUD-toiminnot | 100 |
| 2 | Kalenterinäkymä | 95 |
| 3 | Hallintapaneeli | 100 |
| 4 | Tapahtumien vienti kantaan | 0 |
| 5 | Käyttäjien lisäys | 100 |
| 6 | Käyttäjien vienti kantaan | 0 |
| 7 | Ulkoasun viimeistely | 75 |
| 8 | Korttisivun viimeistely | 75 |
| 9 | Sovelluksen teema | 100 |
| 10 | Tapahtumien muistutukset | 75 |
| 11 | Mobiiliversio | 0 |
| 12 | Dokumentointi | 20 |