SportEventsApp Projektin loppuraportti.

Versiohistoria

| Versio | Päiväys | Tekijät | Selite (muutokset, korjaukset...) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 | 30.09.2025 30.09.2025 30.09.2025 30.09.2025 30.09.2025 01.10.2025 01.10.2025 01.10.2025 01.10.2025 02.10.2025 03.10.2025 03.10.2025 04.10.2025 06.10.2025 06.10.2025 06.10.2025 07.10.2025 10.10.2025 10.10.2025 11.10.2025 14.10.2025 14.10.2025 14.10.2025 14.10.2025 16.10.2025 19.10.2025 20.10.2025 20.10.2025 20.10.2025 20.10.2025 23.10.2025 24.10.2025 24.10.2025 30.10.2025 04.11.2025 | Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Jussi Otso Otso Jussi Jussi Jussi Otso Otso Jussi Jussi Jussi Jussi Otso | luotu projektin kansiorakenne ja AppShell. Lisätty .gitignore väliaikaisille tiedostoille. AdminPage: UI ja lisäämisen perusrakenne. Lisätty Dokumentit-kansio. Sovelluksen teemat. Poistetaan obj-kansio ja päivitetään gitignore. Tehty sisäänkirjautuminen. Korjauksia teemaan. Pieni parannus väreihin. Push ilmoitukset lisätty. Filtterit lisätty. Kalenterin logiikka tehty. Palvelut lisätty. Lisätty description-tapahtumiin. Väreihin pieni muutos. Kirjautumista paranneltu. Rekisteröinti lisätty. Muokkaus/Poisto lisätty. Edit/Delete nappien efektit. Pelisäännöt-dokumentti. Jaksoraportti1. Dokumentteihin muutoksia. Nimen korjaus. SQLite lisätty projektiin. Oletustapahtumat tietokannan muodostimeen. Jaksoraportti 1 päivitys. Mobiiliversio EventsListPage. Jaksoraportti 1, Otson muokkaukset. Jaksoraportti 1, pieni lisäys. Käyttäjien tietokanta. Käyttäjälle asetettu Id. Mobiiliversio toistaiseksi pois käytöstä. Projektikortti. Vaatimusmäärittelyn luonnos. Paranneltu kalenterisivu. Käyttäjät yhdistetty UserServiceen. |
| 1.35 | 09.11.2025 | Jussi | Toiminnallinen määrittely. |

1.36         15.11.2025    Jussi        Välikatselmointivideo.

1.37         17.11.2025    Jussi        Kalenterin parannus.

1.38         17.11.2025    Jussi        Muutos kalenterin väreihin.

1.40         18.11.2025    Jussi        Pääsivu optimoitu Androidille.

1.41         01.12.2025    Jussi

Sisällys

1 Projektin yleiskuvaus	4

1.1 Projektin tavoitteet	4

1.2 Projektin rajaus	4

1.3 Projektiorganisaatio	5

2 Projektin eteneminen	5

2.1 Projektin aikataulu	5

2.2 Projektin vaiheet	5

3 Projektin dokumentit	6

4 Projektin työmäärä ja kustannukset	6

5 Projektin arviointi	7

5.1 Sisällöllinen toteutuminen	7

5.1.1 Suunniteltujen tehtävien ja lopputulosten toteutuminen	7

5.2 Laadullinen toteutuminen	7

5.3 Projektiorganisaation arviointi	8

6 Yhteenveto riskeistä	8

7 Projektin päättämisen tarkistuslista	9

8 Esitykset jatkotoimenpiteiksi	9

Projektin yleiskuvaus

Projektin tavoitteet

Projektin tarkoituksena oli toteuttaa .NET MAUI -sovellus, jonka avulla käyttäjät voivat selata tapahtumia. Sovelluksessa on kaksi roolia: admin ja user, sekä mahdollisuus tarkastella tapahtumia myös ilman kirjautumista.

Projektin tavoitteita olivat:

- Oppia .NET MAUI -sovelluskehityksen perusteet

- Toteuttaa toimiva tapahtumasovellus

- Toteuttaa CRUD-toiminnot (Create, Read, Update, Delete) tapahtumille

- Toteuttaa kirjautuminen ja roolipohjainen käyttöoikeus

- Oppia projektityöskentelyä ryhmässä

Lähtötilanteessa ryhmällä oli vain perusosaaminen MAUI-kehityksestä, eikä valmista tietokantarakennetta ollut. Projektilla pyrittiin siihen, että syntyy toimiva mobiili-/työpöytäsovellus, jota voidaan jatkokehittää tulevaisuudessa.

Projektin rajaus

Projektin ulkopuolelle rajattiin seuraavat asiat:

- Tapahtumien vedonlyöntikertoimet

- Laajemmat datat ottelun joukkueista

- Laaja käyttäjähallinta

- Julkinen web-versio sovelluksesta

Keskeiset rajaukset suunnitteluvaiheessa:

- Sovellus toteutetaan vain .NET MAUI -teknologialla ohjeiden mukaisesti

- Tietokantana käytetään SQLitea

- Vain kaksi roolia: admin ja user

- Kirjautumaton käyttäjä voi vain tarkastella tapahtumia

Projektin aikana päätettiin (projektiryhmän yhteisellä päätöksellä) jättää tapahtuman kommentointi pois aikataulun ja työmäärän vuoksi.

Projektiorganisaatio

Projektin toteutti opiskelijaryhmä. Ryhmään kuuluivat Jussi Kitunen ja Otso Närhi. Projektiryhmä vastasi sovelluksen suunnittelusta, toteutuksesta, testauksesta ja dokumentoinnista.

Projektin eteneminen

Projektin aikataulu

Suunniteltu aikataulu:

- Suunnittelu: 29.09.2025 – 02.10.2025

- Toteutus: 30.09.2025 – 01.12.2025

- Testaus: 30.09.2025 – 05.12.2025

- Palautus: 05.12.2025

Toteutunut aikataulu:

- Projekti aloitettiin: 29.09.2025

- Projektin toteutus valmistui: 01.12.2025

Päävaiheiden aikataulu pysyi pääosin suunnitelman mukaisena, mutta toteutusvaiheessa esiintyi pieniä viiveitä uusien asioiden opettelun vuoksi.

Projektin vaiheet

Projekti eteni seuraavissa vaiheissa:

- Ideointi ja projektin rajaus

- Käyttöliittymän luonnostelu

- Tietokantarakenteen suunnittelu (SQLite)

- CRUD-toimintojen toteutus

- Kirjautumisen ja roolien toteutus

- Testaus

- Dokumentointi

Projektin aikana tuli vastaan teknisiä haasteita, kuten:

- Shell-navigointi

- Kirjautumisen suojaus

- SQLite-yhteyden toiminta

Projektin dokumentit

Hallinnolliset dokumentit

- Pelisäännöt

- Jaksoraportti 1

- Projektikortti

- Vaatimusmäärittely

- Toiminnallinen määrittely

- Loppuraportti

Muu dokumentaatio

- Koodikommentit

Dokumentaatio ja lopputulos on arkistoitu:

- Projektin GitHub-repositorioon Dokumentit-kansioon

Projektin työmäärä ja kustannukset

Projektissa ei ollut rahallisia kustannuksia, vaan työmäärä mitattiin tuntien perusteella.

| Tehtävä | Suunniteltu työmäärä | Toteutunut työmäärä | Kommentti |
| --- | --- | --- | --- |
| Suunnittelu | 10 h | 10 h | Arvio toteutui |
| Toteutus | 100 h | 120 h | Tekniset haasteet |
| Testaus | 10 h | 10 h | Vaikea arvioida |
| Dokumentointi | 10 h | 15 h | Laajempi dokumentointi |
| Yhteensä | 130 h | 155 h | +25 h |

Toteutunut työmäärä ylitti arvion muun muassa uusien teknologioiden opettelun vuoksi.

Projektin arviointi

Sisällöllinen toteutuminen

Suunniteltujen tehtävien ja lopputulosten toteutuminen

Suunnitellut tehtävät toteutuivat pääosin:

- CRUD toiminnot: toteutui

- Kirjautuminen rooleilla: toteutui

- Kalenteri: toteutui

- Tapahtumien selailu: toteutui

- SQLite-tietokanta: toteutui

Poikkeamat:

- Käyttäjäkohtaiset toiminnot

- Tapahtumien haku API:lta jätettiin pois.

Suunnittelemattomia tehtäviä:

- Navigointivirheiden korjaus

- Improvisoinnit

Laadullinen toteutuminen

| Laatutavoite | Kuvaus | Mittari ja tavoitetaso |
| --- | --- | --- |
| Aikataulun pitävyys | Projekti toteutettiin projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa | Aikaa meni hieman enemmän, mutta ei merkittävästi. n. +16% |
| Kustannuksissa pysyminen | Projektissa ei ollut budjettia, vaan tehtiin ilmaiseksi opiskelijoiden voimin. | Toteutui. |
| Yhteistyön sujuvuus | Kommunikointi sujui ihan hyvin. | Arvosana: Hyvä |
| Toteutuksen kattavuus ja toimivuus | Ei kriittisiä virheitä tai kaatumisia. | Toteutui. |

Projektiorganisaation arviointi

| Projektin jäsen | Arvio omasta toiminnasta | Arvio projektiryhmän toiminnasta |
| --- | --- | --- |
| Jussi Kitunen | Vastasin pääosin sovelluslogiikasta, ulkonäöstä, Tapahtumien hallinnasta, kalenterista, Windows ja Android versioiden tekemisestä sekä dokumentointi. Sain tehtyä kaikki mitä suunnittelussa sovittiin. | - Projekti toimii kuten pitää - Käytin eniten aikaa projektiin, mutta kaikki sai kuitenkin tehtyä oman panoksensa projektiin. |
| Otso Närhi | - mitkä oli keskeisimmät osavastuut ja arvio niiden onnistumisesta - mitä opin, missä oli vaikeuksia | - miten projekti onnistui tavoitteessan - miten projektin työnjako toimi, tekikö joku muita enemmän, kuka ei osallistunut ollenkaan |

- Hyvää:

- Yhteistyö

- Ongelmanratkaisu

- Korjattavaa:

- Ajanhallinta

- Tehtävien tarkempi pilkkominen

Riskit ja mahdollisuudet

| nro | Riski |  | Todennäköisyys | Riski-pisteet | Toimenpiteet |  | Toteutuminen/analyysi projektin päättyessä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tekniset ongelmat |  | Keskitaso | 2 | Ohjeiden haku netistä tai ryhmän toiselta jäseneltä |  | Toteutui jossain määrin. |
| 2 | Aikataulun venyminen |  | Keskitaso | 3 | Työn uudelleenjako |  | Ei toteutunut. |
| 3 | Datan katoaminen |  | Matala | 0,5 | Varmuuskopiointi |  | Ei toteutunut. |

Riskejä seurattiin säännöllisesti projektipäälliköiden toimesta ja projektiryhmän kokouksissa. Ohjausryhmä seurasi projektin etenemistä ja riskejä jokaisessa kokouksessaan perustuen projektipäälliköiden tekemään tilanneselvitykseen. Ohjausryhmä päätti toimenpiteistä riskien minimoimiseksi.

Projektin päättämisen tarkistuslista

| Tehtävä | Status |
| --- | --- |
| Suoritteet on kirjattu kattavasti ja oikein | Tehty |
| Työ dokumentoitu | Tehty |
| Repositorio siivottu | Tehty |
| Dokumentaatio palautettu | Tehty |

Esitykset jatkotoimenpiteiksi

- Sovelluksen jatkokehitysideat:

- Tapahtumien kommentointi

- Käyttäjäprofiilit

- Karttanäkymä

- Tapahtumien automaattinen haku API:lta

- Sarjataulukot

- Reaaliaikainen seuranta

- Menneiden tapahtumien tulokset